ПЛАН ЗАХОДІВ

Межиріцької ТГ на 2025—2026 роки з реалізації Національної стратегії із створення 
безбар’єрного простору

| № з/п | Найменування завдання |  |  | Найменування заходу |  | Строк виконання |  | Джерела фінансування |  |  | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напрям 1. Фізична безбар’єрність 1.1.Стратегічна ціль. Новостворені та існуючі обʼєкти фізичного оточення відповідають вимогам до фізичної безбарʼєрності. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Головні входи і приміщення будівель виконавчого комітету Межиріцької сільської ради, центру надання адміністративних послуг, центру надання соціальних послуг, закладів охорони здоров’я пристосувати для використання мобільними групами населення, включаючи осіб з інвалідністю. |  |  | 1) Облаштування головних входів в приміщення будівель виконавчого комітету Межиріцької сільської ради, центру надання адміністративних послуг, центру надання соціальних послуг, закладів охорони здоров’я пандусами. Провести відповідні будівельні / ремонтні роботи. 2) Пристосувати головний вхід у приміщення адміністративної будівлівлі центру надання адміністративних послуг для маломобільних груп населення. Встановити кнопку виклику для маломобільних груп населення. 3) Забезпечення фізичної доступності до будівлі Межиріцької сільської ради за адресою: с. Межиріч, провул. Винкомівський, 1, шляхом проведення капітального та поточного ремонту підходів до будівлі сільської ради, відповідно до вимог щодо доступності. |  | Протягом 2025-2026 років |  | Місцевий бюджет, кошти не заборонені законодавством |  |  | Відділ з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства та інфраструктури виконавчого комітету Межиріцької сільської ради |
| 1.1.2 | Забезпечити фізичну доступність до об’єктів культурної інфраструктури. |  |  | 1) Забезпечення фізичної доступності до будівлі КЗК “Карабинівський сільський будинок культури” шляхом облаштування будівлі приставним пандусом. 2) Забезпечення фізичної доступності до будівлі КЗК “Лиманський сільський клуб” шляхом облаштування будівлі приставним пандусом. 3) Забезпечення фізичної доступності до будівлі КЗК “Булахівський сільський будинок культури” шляхом облаштування підходів до будівлі перилами. 4) Забезпечення фізичної доступності до будівлі КЗК “Булахівська сільська бібліотека” шляхом облаштування кнопки виклику. 5)Забезпечення фізичної доступності до будівлі КЗК « Булахівський сільський будинок культури» шляхом облаштування кнопки виклику. 6) Забезпечення фізичної доступності до будівлі КЗК “Межиріцька сільська бібліотека” шляхом облаштування кнопкою виклику. 7)Забезпечення фізичної доступності до будівлі КЗК “Карабинівська сільська бібліотека” шляхом облаштування кнопкою виклику. 8)Забезпечення фізичної доступності до будівлі КЗК «Межиріцький сільський будинок культури» шляхом встановлення кнопки виклику. 9)Забезпечення фізичної доступності до будівлі КЗК «Булахівський народний історико-краєзнавчий музей» шляхом встановлення пандусу та кнопки виклику. |  | Протягом 2025-2026 років |  | Місцевий бюджет, кошти не заборонені законодавством |  |  | Відділ з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства та інфраструктури виконавчого комітету Межиріцької сільської ради Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Межиріцької сільської ради |
| 1.1.3 | Забезпечення врахування прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп під час евакуації, доступу до укриттів, води та засобів гігієни, отримання послуг охорони здоров`я та соціальних послуг в умовах військових дій. |  |  | 1)Забезпечення закладів освіти захисними спорудами цивільного захисту, спорудами подвійного призначення та найпростішими укриттями з урахуванням принципів безбар’єрності та (у разі їх будівництва) з дотриманням вимог містобудівного законодавства, будівельних норм, нормативних документів обов`язковість застосування яких встановлена законодавством щодо забезпечення доступності і безпеки для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. |  | Протягом 2025-2026 років |  | Місцевий бюджет, кошти не заборонені законодавством |  |  | Відділ з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства та інфраструктури виконавчого комітету Межиріцької сільської ради Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Межиріцької сільської ради |
| 1.1.4 | Забезпечити доступність будівель і приміщень закладів освіти для маломобільних груп населення із забезпеченнями універсального дизайну та розумного пристосування. Вжити заходи, щодо забезпечення доступності будівель, в т.ч. приміщень санвузлів, комунальних закладів освіти для маломобільних груп населення |  |  | 1) Забезпечення фізичної доступності до будівлі КЗ «Межиріцька гімназія Межиріцької сільської ради Павлоградського району» шляхом облаштування пандусу. 2) Забезпечення фізичної доступності до будівлі КЗ «Межиріцький ліцей ім.І.С. Обдули «Межиріцької сільської ради» шляхом облаштування пандусу. 3) Облаштування санвузлів в закладах освіти для маломобільних груп. Провести відповідні будівельні / ремонтні роботи. |  | Протягом 2025-2026 років |  | Місцевий бюджет, кошти не заборонені законодавством |  |  | Відділ з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства та інфраструктури виконавчого комітету Межиріцької сільської ради Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Межиріцької сільської ради |
| 1.1.5 | Забезпечення функціонування системи цивільного захисту і безпеки маломобільних груп населення . |  |  | 1)Облаштування ПРУ в закладах освіти пандусами. 2) Провдення відповідних будівельно ремонтних робіт. |  | Протягом 2025-2026 років |  | Місцевий бюджет, кошти не заборонені законодавством |  |  | Відділ з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства та інфраструктури виконавчого комітету Межиріцької сільської ради |
| 1.1.6 | Адаптація захисних споруд цивільного захисту відповідно до вимог доступності. |  |  | 1)Забезпечення фізичної доступності до захисної споруди цивільного захисту в КЗ «Межиріцька гімназія Межиріцької сільської ради Павлоградського району» шляхом облаштування пандусу. 2) Забезпечення фізичної доступності до захисної споруди цивільного захисту в КЗ “Межиріцький ліцей ім. І.С. Обдули” Межиріцької сільської ради” шляхом облаштування пандусу. 3) Забезпечення фізичної доступності до захисної споруди цивільного захисту в КЗ “Булахівська гімназія Межиріцької сільської ради Павлоградського району” шляхом облаштування пандусу. 4) Забезпечення фізичної доступності до захисної споруди цивільного захисту в КЗ “Карабинівська гімназія Межиріцької сільської ради Павлоградського району” шляхом облаштування пандусу. |  | 2025-2026 роки |  | Місцевий бюджет |  |  | Відділ з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства та інфраструктури виконавчого комітету Межиріцької сільської ради Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Межиріцької сільської ради |
| 1.1.7 | Розроблення та впровадження окремої програми з адаптації об’єктів інфраструктури відповідно до вимог доступності |  |  | 1.) Проведення оцінки потреб, планування фінансування та визначення строків облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану. 2)Встановлення тактильних, візуальних та інших елементів доступності (відповідно до державних будівельних норм) для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в адміністративних будівлях виконавчого комітету Межиріцької сільської ради, центру надання адміністративних послуг, центру надання соціальних послуг, закладів дошкільної та шкільної освіти, закладів культури та бібліотек, закладів охорони здоров’я |  | 2025-2026 роки |  | Потребує додаткового фінансування |  |  | Органи місцевого самоврядування |
| 1.1.8 | Безперешкодний доступ до приміщень консультаційних пунктів цивільного захисту. |  |  | 1)Встановлення кнопки виклику на зовнішніх стінах при вході в приміщення, встановлення обмежувачів на вхідних дверях до приміщень. 2) Облаштування приміщень закладів соціального захисту населення відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. |  | 2025-2026 роки |  | Місцевий бюджет |  |  | Відділ з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства та інфраструктури виконавчого комітету Межиріцької сільської ради Відділ цивільного захисту, надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та військової роботи виконавчого комітету Межиріцької сільської ради |
| 1.1.9 | Безперешкодний доступ до пунктів незламності. |  |  | 1) Встановлення кнопки виклику на зовнішніх стінах при вході в приміщення, встановлення обмежувачів на вхідних дверях до приміщень. 2) Безперешкодний доступ до пунктів незламності. |  | 2025-2026 роки |  | Місцевий бюджет |  |  | Відділ з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства та інфраструктури виконавчого комітету Межиріцької сільської ради |
| 1.1.10 | Встановлення інформаційних знаків про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю |  |  | Забезпечення дотримання норм безбар’єрності під час облаштування адміністративних приміщень. |  | 2025-2026 роки |  | Місцевий бюджет |  |  | Відділ з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства та інфраструктури виконавчого комітету Межиріцької сільської ради Відділ соціального захисту населення Межиріцької сільської ради |
| Напрям 2. Цифрова безбар’єрність 2.1 Стратегічна ціль. Швидкісний Інтернет є доступним для всіх. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Забезпечення віддалених сіл (в яких відсутній оптичний інтернет) доступом до швидкісного інтернету |  |  | 1)Залучення інтернет субвенції. Подання заявки на участь в процесі залучення інтернет субвенції. | До кінця 2025 року |  |  | Державна субвенція |  | Відділ загально-організаційного забезпечення виконавчого комітету Межиріцької сільської ради. Відділ бухгалтерскього обліку та планово-економічного розвитку виконавчого комітету Межиріцької сільської ради |  |
| 2.1.2 | Проведення моніторингу щодо доступу до мережі інтернет закладів освіти, культури та спорту |  |  | 1)Проведення опитування щодо стану доступу до мережі інтернет закладів освіти, культури, спорту. | 2025 рік |  |  | Місцевий бюджет |  | Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Межиріцької сільської ради |  |
| 2.1.3 | Розширення доступу до інтернет-мережі. |  |  | 1)Забезпечення доступу до широкосмугового Інтернету в Фізкультурно-спортивному клубі Межиріцької сільської ради. | 2025- 2026 роки |  |  | Місцевий бюджет |  | Відділ з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства та інфраструктури виконавчого комітету Межиріцької сільської ради Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Межиріцької сільської ради |  |
| 2.1.4 | Забезпечення доступності освітніх матеріалів щодо цифрової грамотності для осіб старшого віку. |  |  | 1) Залучення населення до навчання з цифрової грамотності. | Постійно |  |  | Не потребує додаткового фінансування |  | Відділ соціального захисту населення Межиріцької сільської ради |  |
| 2.1.5 | Забезпечення доступу до швидкісного інтернету з метою отримання інформації про захист населення в умовах загрози настання або настання надзвичайної ситуації техногенного екологічного, природного, та воєнного характеру. |  |  | 1) Забезпечення доступу в усіх приміщеннях, які відносяться до забеспечення цивільного захисту населення. | 2025-2026 рокм |  |  | Місцевий бюджет |  | Відділ цивільного захисту,надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та військової роботи виконавчого комітету Межиріцької сільської ради |  |
| Напрям 3. Освітня безбар’єрність 3.1.Стратегічна ціль. Кожна людина має можливість розкрити свій потенціал та отримати професію завдяки інклюзивній освіті. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Розроблення навчальних планів, що враховують інтерактивність, інклюзивність і доступність осіб з особливими освітніми потребами до дистанційної форми здобуття освіти. |  |  | 1) Проведення монітирингу навчальних матеріалів (підручників, хрестоматій, опорних конспектів) для забезпечення доступності для осіб з особливими освітніми потребами. |  | 2025 рік |  | Не потребує додаткового фінансування |  |  | Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Межиріцької сільської ради |
| 3.1.2. | Проведення просвітницьких кампаній щодо підвищення рівня толерантності, недискримінації, розуміння цінностей різноманіття та суспільного прийняття, поваги, безбар’єрної комунікації і коректної мови спілкування. |  |  | 1)Проведення просвітницької кампанії шляхом виховних годин, годин спілкування, перегляд відео матеріалів на рівні закладів освіти щодо толерантного ставлення, використання чутливої мови спілкування, недопущення дискримінації та булінгу осіб з інвалідністю, осіб з особливими освітніми потребами як вагому складову інтеграції у життя громади. |  | 2025-2026 роки |  | Не потребує додаткового фінансування |  |  | Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Межиріцької сільської ради |
| 4. Інформаційна безбар’єрність 4.1. Стратегічна ціль. Можливість отримувати доступ до потрібної інформації без перешкод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 |  | Підвищення обізнаності громадян про безбар’єрність. |  | 1) Висвітлення інформації на вебсайті та соцмережах |  | Постійно | Не потребує додатково фінансування |  |  |  | Відділ загально-організаційного забезпечення виконавчого комітету Межиріцької сільської ради |
| 4.1.2 |  | Врегулювання доступності інформації під час публічних послуг. |  | 1) Провести моніторинг доступності інформації, яка оприлюднюється на офіційному веб-сайті Межиріцької СТГ. |  | Постійно | Не потребує додаткового фінансування |  |  |  | Відділ загального-організаційного забезпечення виконавчого комітету Межиріцької сільської ради |
| 4.1.3 | Створення умов для впровадження сімейних форм виховання та влаштування дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування |  |  | 1)Проведення інформаційно- просвітницьких кампаній з популяризації сімейних форм влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. |  | 2025-2026 роки |  | Не потребує додаткового фінансування |  |  | Служба у справах дітей Межиріцької сільської ради, КЗ «Центр надання соціальних послуг» Межиріцької сільської ради |
| 4.1.4 | Формування на рівні територіальної громади якісно нової системи забезпечення та захисту прав дітей, що дасть змогу відійти від практики інституційного догляду та виховання дітей до забезпечення безпечного догляду і виховання кожної дитини в сімейному або наближеному до сімейного середовища. |  |  | 1)Розроблення механізмів стимулювання розвитку сімейних форм виховання. 2) Проведення інформаційно- просвітницьких кампаній з популяризації сімейних форм виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування 3) Забезпечення розвитку сімейних форм виховання, проведення із залученням регіональних та місцевих засобів масової інформації інформаційної кампанії з питань влаштування дітей до сімейних форм виховання. |  | 2025-2026 роки |  | Не потребує додаткового фінансування |  |  | Служба у справах дітей Межиріцької сільської ради , КЗ «Центр надання соціальних послуг» Межиріцької сільської ради |
| 4.1.5 | Розгляд справ та надання допомоги постраждалим від усіх форм насильства з метою приведення у відповідність з найкращими світовими практиками та уникнення ретравматизації. |  |  | 1)Забезпечення популяризації патронату над дитиною 2)Надання дитині відповідного статусу для прийняття подальших рішень з урахуванням найкращих інтересів дитини щодо забезпечення її права на виховання в сім’ї або в умовах, максимально наближених до сімейних |  | 2025-2026 роки |  | Не потребує додаткового фінансування |  |  | Служба у справах дітей Межиріцької сільської ради |
| 4.1.6. | Забезпечення залучення дітей до оздоровчої рухової активності та адаптивного спорту. |  |  | 1)Проведення інформаційно-просвітницьких заходів для зміцнення здоров’я дітей, раннього виявлення захворювань, формування навичок здорового способу життя, зокрема щодо зниження рівня поширеності тютюнопаління, наркоманії, вживання спиртних напоїв формування відповідальної самозбережувальної поведінки. |  | 2025-2026 роки |  | Не потребує додаткового фінансування |  |  | Служба у справах дітей Межиріцької сільської ради |
| 4.1.7 | Проведення просвітницьких кампаній щодо підвищення рівня толерантності, недискримінації, розуміння цінностей різноманіття та суспільного прийняття, про повагу, безбар’єрні комунікації і чутливу мову спілкування. |  |  | 1) Проведення гендерно-чутливих інформаційно-просвітницьких заходів про те, куди звертатися дітям, які постраждали від домашнього насильства, куди звертатися свідкам такого насильства. |  | 2025-2026 роки |  | Не потребує додаткового фінансування |  |  | КЗ «Центр надання соціальних послуг» Межиріцької сільської ради Служба у справах дітей Межиріцької сільської ради |
| 4.1.8 | Збір і поширення достовірної інформації про доступність для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до адміністративної будівлі центру надання адміністративних послуг. |  |  | 1) Оприлюднити на Національній вебплатформі центрів надання алміністративних послуг (Платформа Центрів Дія) та на офіційних вебсайтах або спеціалізоваваних вебсторінках центрів надання адміністративних послуг, на офіційному сайті Межиріцької сільської ради, щодо стану доступності та адреси центру та віддалених місць надання адміністративних послуг. |  | 2025-2026 роки |  | Не потребує додаткового фінансування |  |  | Відділ загально-організаційного забезпечення виконавчого комітету Межиріцької сільської ради, відділ ЦНАП виконавчого комітету Межиріцької сільської ради |
| 4.1.9 | Забезпечення текстової, або голосової інформації стосовно цивільного захисту населення. |  |  | 1)Виготовлення консультативно-інформаційних стендів з питань цивільного захисту. Встановлення телевізорів з програми цивільного захисту, пожежної та мінної безпеки. |  | 2025-2026 роки |  | Місцевий бюджет |  |  | Відділ цивільного захисту, надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та військової роботи Межиріцької сільської ради, |
| 4.1.10 | Проведення навчання і консультацій по діям населення при загрозі або при настанні надзвичайних ситуацій. |  |  | 1)Висвітлення інформації на сайті громади, в інформаційних куточках. Проведення інструктажів. |  | 2025-2026 роки |  | Не потребує додаткового фінансування. |  |  | Відділ загально-організаційного забезпечення виконавчого комітету Межиріцької сільської ради Відділ цивільного захисту надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та військової роботи виконавчого комітету Межиріцької сільської ради |
| 4.1.11 | Проведення навчання і консультації з питань пожежної безпеки та охорони праці. |  |  | 1) Висвітлення інформації на сайті громади, в інформаційних куточках. 2) Виготовлення пам`яток, печатних матеріалів, відеороликів з питань цивільного захисту, пожежної безпеки охорони праці. 3) Проведення інформаційно-просвітницької роботи на тему «Дії населення при загрозі настання, або при настанні надзвичайних ситуацій», «Пожежна безпека в побуті», вивчення питань з охорони праці на підприємствах. |  | 2025-2026 роки |  | Місцевий бюджет |  |  | Відділ загально-організаційного забезпечення виконавчого комітету Межиріцької сільської ради Відділ цивільного захисту надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та військової роботи виконавчого комітету Межиріцької сільської ради |
| 4.1.12 | Доступність інформації про бюджет |  |  | 1) Публікація рішення сільської ради «Про бюджет Межиріцької сільської територіальної громади на відповідний рік» 2)Публікація інформації про виконання бюджетних програм. |  | 2025-2026 роки |  | Не потребує додаткового фінансування |  |  | Фінансовий відділ Межиріцької сільської ради Відділ загально-організаційного забезпечення виконавчого комітету Межиріцької сільської ради |
| 4.1.13 | Доступність інформації про КП «ЖКП Межиріцької сільської ради» |  |  | 1) Публікація рішень сільської ради «Про фінансування за програмою розвитку КП «ЖКП Межиріцької сільської ради» на відповідні роки», «Про фінансовий план КП «ЖКП Межиріцької сільської ради» на відповідні роки» на офіційному сайті громади, публікація інформації про паспорт( програму) та діяльність підприємства, в тому числі звіти про виконання. |  | 2025-2026 роки |  | Не потребує додаткового фінансування |  |  | КП «ЖКП» Межиріцької сільської ради» Відділ загального-організаційного забезпечення виконавчого комітету Межиріцької сільської ради |
| 4.1.14 | Підвищення інформаційної обізнаності ветеранів та членів їх сімей щодо забезпечення їх прав. |  |  | 1)Розміщення соціальної реклами в медичних, освітніх закладах, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, центрі надання адміністративних послуг. |  | 2025-2026 роки |  | Не потребує додаткового фінансування |  |  | Відділ соціального захисту населення Межиріцької сільської ради Відділ загального-організаційного забезпечення виконавчого комітету Межиріцької сільської ради |
| 4.1.15 | Підвищення інформаційної обізнаності населення щодо недискримінації. |  |  | 1)Провести інформаційну кампанію, щодо дотримання прав людини та прав осіб з інвалідністю, гуманізму, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, поваги до честі та гідності, доступності, відкритості, неупередженості та безпечності, добровільності, індивідуального підходу, комплексності, конфіденційності, максимальної ефективності і прозорості використання надавачами соціальних послуг бюджетних та інших коштів, забезпечення високого рівня якості соціальних послуг. |  | 2025-2026 роки |  | Не потребує додаткового фінансування |  |  | Відділ соціального захисту населення Межиріцької сільської ради Відділ загального-організаційного забезпечення виконавчого комітету Межиріцької сільської ради |
| 4.1.16 | Підвищення інформаційної обізнаності населення щодо можливості прокату медтехніки. |  |  | 1) Провести інформаційну кампанію, шляхом розміщення на офіційному сайті громади інформації щодо можливості прокату наявної медичної техніки, а саме: палиці Karadeniz Medikal PR-102, милиць підлокітних MED1-N31, ходунців Karadeniz Medikal WR 440 крокуючі, тростина алюмінієва телескопічна 4-х опорна НТ-01-014, візок. |  | 2025-2026 роки |  | Не потребує додаткового фінансування |  |  | Відділ соціального захисту населення Межиріцької сільської ради Відділ загального-організаційного забезпечення виконавчого комітету Межиріцької сільської ради |
| 5.Суспільна та громадська безбар’єрність 5.1. Стратегічна ціль. Різні суспільні групи користуються рівними правами та можливостями для залучення в процес ухвалення рішень та громадської участі. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Формування безбар’єрного суспільства, в якому кожну людину приймають, поважають, цінують і кожна людина має можливості для самореалізації незалежно від стану здоров`я, соціального статусу, віку чи статі. |  |  | 1) Сприяння участі дітей та молоді, у тому числі дітей та молоді з інвалідністю, дітей та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, у суспільному житті, зокрема шляхом участі у діяльності молодіжних, консультативно дорадчих органів, громадських об’єднань. |  | 2025-2026 |  | Не потребує додаткового фінансування |  |  | Відділ соціального захисту населення Межиріцької сільської ради |
| 5.1.2 | Створення умов для залучення жителів до розв’язання проблем місцевого значення, розвитку форм місцевої демократії, підтримки місцевих ініціатив, зокрема через грантове фінансування. |  |  | 1) Здійснення заходів з підтримки органів самоорганізації населення (будинкових, вуличних комітетів тощо) |  | 2025-2026 роки |  | Джерела не заборонені законодавством |  |  | Відділ соціального захисту населення Межиріцької сільської ради |
| 6. Економічна безбар`єрність 6.1. Стратегічна ціль. наявні дієві механізми необхідні для заснування і здійснення підприємницької діяльності, самозайнятості та працевлаштування, є актуальною і доступною для всіх учасників ринку праці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. |  |  | Створення належних умов праці для маломобільних груп населення згідно трудового законодавства. | 1)Виділення та створення робочого місця для працевлаштування осіб з інвалідністю. 2) Створення умов праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації. 3) Придбання допоміжних засобів для позиціонування курсора та тактильних компьютерних дисплеїв брайлівських та портативних пристроїв, допоміжних засобів для відтворення звуку та для забезпечення здатності чути і бачити. |  | 2025-2026 роки |  |  | Місцевий бюджет |  | Органи місцевого самоврядування |

Голова ради                				  ________________ 				 	Клавдія МОНАХ

Секретар ради            				 _______________    					Любов ЯРУШИНА